Nas últimas 48 horas houve um avanço grande. Os principais blocos foram:

- Contratos: endereço do motorista nos documentos; alinhamento da evidência assinada; preservação de PDF final revisado sem confundir com assinatura; substituição segura de placeholders DOCX; abertura/reempacotamento seguro do DOCX; geração do DOCX preenchido; validação de campos obrigatórios e idempotência.

- CNH/Motoristas: renovação de CNH sem duplicar motorista; comparação das diferenças da nova CNH; endereço completo protegido no servidor; complemento passou a ser opcional; retry da IA após rate-limit e proteção por quota.

- CRLV/Veículos: importação pela ficha do veículo; comparação com cadastro atual; aplicação apenas dos campos aprovados; reaproveitamento do CRLV anexado em manutenção sem novo upload.

- Multas: alertas operacionais; fluxo de indicação de motorista; prazo/local da infração; preparação segura de comunicação; horário da ocorrência; ações operacionais vinculadas ao veículo; testes finais de aceite.

- Ciclo do veículo: bloqueio de alteração manual de status quando há manutenção ativa; ação de fora de uso; venda/baixa autoritativa; histórico de ciclo de vida; veículo vendido/arquivado mantido como histórico somente leitura.

- Pedágios / Free Flow: fundação neutra de provedor; interface; alertas de vencimento; filtros/histórico; importação CSV; Conta a Pagar da empresa; e Conta a Receber do motorista apenas quando o contrato permitir.

- Interface: a correção da barra branca da sidebar já está na PR #750; o gate #485 ainda está executando.

Só dentro do intervalo consultado, o repositório trouxe pelo menos 100 commits, sendo dezenas vinculados diretamente a PRs, então essas 48 horas foram uma das fases mais produtivas do projeto.

Vou continuar agora sem reanalisar o ERP inteiro. O próximo checkpoint imediato continua sendo a PR #750: assim que o gate ficar verde, faço o merge. Depois verifico se o Render finalmente traz a main atual para o staging; isso vai permitir fechar as validações pendentes de CNH, CRLV e contratos.