liste todas as pendencias que passei e que estão em memorias e que devem ser solucionadas

Sim. Fiz uma consolidação das pendências que você foi deixando ao longo do desenvolvimento do AutoERP, incluindo as que foram explicitamente marcadas para “fazer depois”, as que tiveram implementação parcial, as que ainda dependem de teste funcional e as que apareceram em auditorias/gates.

Importante: algumas dessas pendências já receberam código ou PR, mas eu não considero concluídas enquanto não houver validação funcional ou técnica final. Assim evitamos apagar uma pendência da lista só porque houve um commit.

## 1. CNH / cadastro de motorista — PRIORIDADE ATUAL

Esta é a frente que estamos trabalhando agora e ainda não está concluída.

- Corrigir definitivamente o erro PROVIDER_OUTPUT_INVALID na leitura da CNH.

- PR #679 precisa passar pelos gates, ser integrada e ir para staging.

- Fazer um único reteste completo da CNH depois da correção.

- Confirmar que o arquivo/foto original da CNH fica salvo.

- CNH deve ser salva logo após aprovação, sem exigir endereço, telefone, e-mail ou dados complementares.

- Depois da aprovação, permitir “Completar dados agora” sem perder o intake/documento.

- Permitir completar dados posteriormente.

- CEP deve preencher automaticamente rua/bairro/cidade/UF, deixando principalmente número/complemento.

- Quando houver erro de preenchimento, abrir/indicar exatamente a área incorreta.

- Detectar CNH já cadastrada.

- Não criar motorista duplicado quando a CNH já existir.

- Restaurar corretamente motorista/documento quando houver cadastro arquivado relacionado.

- CNH deve continuar visível em CNH & Documentos.

- Possibilitar visualizar/abrir novamente o arquivo da CNH.

- Confirmar tratamento correto de Gemini 429/rate limit sem retries desperdiçados.

- Confirmar que uma resposta parcialmente válida da IA não derruba todo o cadastro.

- Nunca inventar dados que não estejam legíveis no documento.

- Revisão humana continua obrigatória antes da aplicação dos dados.

- Resolver de forma definitiva diagnósticos do provedor Gemini (PROVIDER_FAILURE, saída inválida, estados presos).

- Validar foto de perfil como opcional no primeiro cadastro.

- Revisar regras antigas que estavam exigindo e-mail/endereço antes da hora.

Status: 🔴 aberto — estamos exatamente aqui.

## 2. Motoristas / documentos

Além da CNH:

- Exibir corretamente CNH, RG, CPF, comprovante de endereço, contrato e outros documentos.

- Consolidar os tipos de documentos do motorista.

- Upload/versionamento dos documentos.

- Recuperação/visualização/download dos documentos.

- Não exigir informações de outras categorias ao salvar um documento específico.

- Endereços por tipo precisam ser validados.

- Corrigir qualquer vínculo em que exclusão/arquivamento deixe o motorista invisível mas ainda reconhecido como “já cadastrado”.

- Lixeira/arquivo morto para motorista e documentos.

- Restaurar motorista arquivado de forma consistente.

- Evitar duplicidade por CPF/CNH.

- Histórico/auditoria das alterações documentais.

Houve gates antigos de DRIVER-DOCS-1, DOC-AI-CNH-1, DOC-AI-CNH-2I e afins que precisam ser considerados encerrados somente depois do teste funcional final.

Status: 🟠 parcialmente implementado / precisa validação.

# 3. Veículos

Pendências funcionais que você passou:

- Confirmar depois do deploy que agora é possível editar e salvar os dados do veículo.

- Confirmar que veículo consegue sair de Em manutenção → Disponível.

- Confirmar status operacionais:

  - Disponível

  - Reservado

  - Alugado

  - Aguardando manutenção

  - Em manutenção

  - Bloqueado

  - Sinistrado

  - Em vistoria

  - Documentação pendente

  - Inativo

  - Vendido

  - Baixado/arquivado

- Placa Mercosul:

  - maiúsculas;

  - retirar espaços/hífens;

  - validar formato;

  - impedir duplicidade.

- Cadastro completo ainda precisa chegar ao conjunto final de campos definidos.

- Fotos e PDFs em todas as categorias relevantes do veículo.

- Filtro de documentos por tipo e veículo.

- Manter últimas 5 leituras de KM visíveis e histórico completo.

- Não permitir regressão de KM sem regra/justificativa.

- Integrar leitura de KM proveniente de:

  - manual;

  - vistoria;

  - rastreador;

  - manutenção.

- Cobrança automática de KM excedente sem duplicidade.

- Venda/baixa mantendo histórico.

- Rentabilidade por veículo.

- Histórico e auditoria completos.

Status: 🟠 desenvolvimento avançado, mas ainda há validações funcionais.

# 4. Contratos de locação

Você corretamente mandou parar aqui enquanto CNH não estiver validada.

Depois da CNH, precisamos retornar para:

- Testar cadastro de contrato.

- Testar o novo upload do arquivo/PDF do contrato.

- Confirmar visualização futura desse arquivo.

- Vincular corretamente motorista + veículo.

- Bloquear contrato para veículo inelegível.

- Bloquear contrato quando documentação obrigatória estiver vencida.

- Bloquear veículo já alugado/manutenção/bloqueado/sinistrado/inativo/vendido etc.

- Validar ativação futura de contrato.

- Revisar regra de documentação anual obrigatória.

- Não permitir assinatura antes da geração do PDF oficial.

- Resolver/validar definitivamente CONTRACT-SIGNATURE-TIME-GATE-1.

- Bloquear encerramento com data futura.

- Impedir encerramento de contrato que nunca foi ativado.

- Rever regra de cancelamento de contrato ativo.

- Validar dias e periodicidade de cobrança de forma fail-closed.

- Suspender/congelar cobranças recorrentes quando contrato ou veículo estiver suspenso.

- Integrar contrato ativo → cobrança → Contas a Receber → recebimento → fluxo de caixa.

- Caução.

- Franquia de KM.

- KM excedente.

- Juros/multa/tolerância.

- Último pagamento.

- Próxima cobrança.

- Saldo.

Status: 🟠 aguardando CNH para retomar teste funcional.

# 5. Financeiro

Há uma quantidade importante de pendências estruturais.

### Contas a pagar / receber

- Todo débito do veículo deve gerar Contas a Pagar.

- Toda receita deve gerar Contas a Receber.

- Despesa do carro não deve exigir motorista.

- Multa:

  - obrigação da empresa → Contas a Pagar;

  - repasse ao motorista → Contas a Receber.

- Regra especial de multa em dobro quando motorista não for identificado.

- Parcelamento.

- Pagamento/recebimento parcial.

- Renegociação.

- Juros.

- Multa por atraso.

- Tolerância.

- Desconto por pagamento dentro do prazo.

- Idempotência para não gerar títulos duplicados.

- Uma única fonte da verdade para financeiro.

- Payment/Receipt ligados a FinancialTransaction sem duplicar fluxo de caixa.

### Cartões

Ficaram pendências/gates antigos registrados para:

- FINANCE-CARD-1B / 1B2 — persistência autoritativa da fatura.

- FINANCE-CARD-1E3 — reversão de pagamentos.

- FINANCE-CARD-1E5 — juros, multa e desconto.

- FINANCE-CARD-1F5 — filtro por ciclo da fatura.

Precisamos confirmar quais já foram efetivamente resolvidos e eliminar da lista somente com validação.

### Dashboard financeiro

Ainda precisa fechar completamente:

- Contas a Receber.

- Contas a Pagar.

- Recebimentos.

- Pagamentos.

- Fluxo de Caixa.

- Despesas x veículo.

- Receitas x veículo.

- Inadimplência.

- Relatórios.

- Categorias.

- Formas de pagamento.

- DRE/rentabilidade coerente.

### Recorrências

- Polimento das cobranças recorrentes.

- Suspensão de cobrança quando contrato/veículo for suspenso.

- Fechamento de caixa.

- Integração completa contrato/veículo/financeiro.

Status: 🟠 grande parte implementada, mas ainda com pendências de consolidação/auditoria.

# 6. Manutenção

Pendências:

- Fluxo completo:

  - agendada;

  - aprovação;

  - em andamento;

  - aguardando peça;

  - concluída;

  - cancelada.

- Integração manutenção → veículo.

- Integração manutenção → KM.

- Integração manutenção → Conta a Pagar.

- Peças.

- Mão de obra.

- Oficina/fornecedor.

- NF e fotos.

- Garantia.

- Preventivas por:

  - KM;

  - tempo.

- Óleo.

- filtros;

- velas;

- correias;

- freios;

- pneus;

- bateria;

- suspensão;

- ar-condicionado.

- SLA previsto e motivo de atraso (MAINT-SLA-1C) ainda constava como pendente de validação.

- Confirmar corretamente a liberação do veículo após conclusão da manutenção.

Status: 🟠 parcialmente fechado.

# 7. Pneus

Módulo previsto e ainda não considerado final:

- Marca/modelo.

- Medida.

- Código.

- Instalação.

- KM.

- Posição.

- Sulco.

- Vida útil.

- Status.

- Rodízio.

- Troca.

- Valor.

- Histórico.

- Alertas.

- Integração com manutenção e despesas.

Status: 🔴 pendência de evolução.

# 8. Vistorias

Ainda precisa fechar:

- Vistoria de entrada.

- Vistoria de saída.

- Checklist.

- Fotos.

- Vídeos.

- Avarias.

- Assinatura.

- KM.

- Comparação entrada x saída.

- Vínculo com contrato/motorista/veículo.

- Geração de cobrança por danos quando aplicável.

Status: 🔴 pendência funcional.

# 9. Multas e infrações

Pendências/regras ainda a garantir integralmente:

- Veículo.

- Motorista.

- data/hora/local.

- Órgão.

- Código.

- Gravidade.

- Pontos.

- Valor.

- Desconto.

- Vencimento.

- Responsabilidade.

- Documento.

- Recurso.

- Motorista → Contas a Receber.

- Empresa → Contas a Pagar.

- Compartilhado.

- Motorista não identificado.

- Regra de valor em dobro quando aplicável.

- Aplicação correta do desconto até DiscountDeadline.

- Idempotência financeira.

- Auditoria.

Status: 🟠 lógica avançada, validação final pendente.

# 10. Documentação e compliance do veículo

Pendências:

- CRLV.

- CRV.

- ATPV-e.

- IPVA.

- Licenciamento.

- Seguro/apólice.

- Vistoria/laudo.

- NF/compra.

- Financiamento.

- Rastreador.

- Outros.

- PDF/fotos.

- Emissão.

- Vencimento.

- Status automático.

- Alertas:

  - 90;

  - 60;

  - 30;

  - 15;

  - 7 dias;

  - dia do vencimento;

  - vencido.

- Bloquear contratos com documentação obrigatória vencida.

- Documentação anual obrigatória.

- IPVA parcelado.

- Licenciamento.

- Seguro integrado ao Contas a Pagar.

- Visualização/download dos anexos.

Status: 🟠 implementação parcial / gates anteriores precisam validação final.

# 11. Rastreamento / telemetria

Esta é uma pendência importante que você pediu para guardar para implantação no ERP.

Objetivo final:

- Mapa em tempo real da frota.

- Carros rodando em verde.

- Parados/vermelho ou outra sinalização equivalente.

- Disponibilidade.

- Última comunicação.

- Localização.

- Odômetro.

- Eventos/alertas.

- Integração KM → manutenção.

- Cadastro de rastreador:

  - empresa;

  - modelo;

  - IMEI;

  - chip;

  - operadora;

  - instalação;

  - mensalidade;

  - status.

- Histórico.

- Alertas.

- Comandos remotos futuramente.

- Idempotência.

- Auditoria.

- autorização.

- Comunicação API apenas server-side.

Antes da integração real ainda faltam:

- documentação técnica da empresa de rastreamento;

- credenciais/API de teste;

- webhooks;

- equipamentos/protocolos;

- política de bloqueio remoto;

- piloto em campo.

Também ficou registrado o TELEMETRY-1M / scorecard operacional sanitizado, que precisa ser confirmado/validado.

Status: 🔴 grande frente futura.

# 12. Integração com Redeveiculos / fornecedor de rastreamento

Antes de contratar/integrar:

- Confirmar preço final.

- Mensalidade.

- quantidade de chips/cartões/equipamentos.

- Fidelidade.

- Carência.

- API.

- Webhooks.

- Exportação.

- Protocolos suportados.

- Instalação.

- Suporte.

- SLA.

- Bloqueio remoto.

- Teste de campo.

- Integração white-label.

- Mapear custo por veículo.

Status: 🔴 diligência e piloto pendentes.

# 13. WhatsApp

Está registrado para implantação futura:

- Integração WhatsApp.

- Templates.

- Aviso de CNH vencendo.

- Cobrança vencida.

- Documentos vencendo.

- Confirmações.

- Histórico de envio.

- Logs.

- Opt-in/regras.

- Uso de telefone/WhatsApp do motorista.

- Integração com alertas operacionais e financeiros.

Status: 🔴 futura.

# 14. Abastecimentos

Previsto:

- Data/hora.

- motorista;

- veículo;

- posto;

- cidade;

- combustível;

- litros;

- preço/litro;

- total;

- KM;

- consumo;

- comprovante;

- forma de pagamento.

- km/l.

- custo/km.

- gasto mensal.

- consumo médio.

- anomalias.

Status: 🔴 pendência funcional.

# 15. Acessórios do veículo

Previsto:

- Chaves.

- manual;

- estepe;

- macaco;

- triângulo;

- extintor;

- tapetes;

- multimídia;

- câmera;

- carregador;

- suporte;

- rastreador;

- demais acessórios.

- Quantidade.

- Estado.

- Valor.

- Garantia.

- Histórico de entrega/devolução.

Status: 🔴 pendência futura.

# 16. Rentabilidade e indicadores

Ainda precisa consolidar:

- Receita total.

- Receita mensal.

- Receita recebida.

- Receita em atraso.

- Despesa total.

- Despesa mensal.

- Lucro bruto.

- Lucro líquido.

- Margem.

- Custo por KM.

- Receita por KM.

- Ocupação.

- Dias alugado.

- Disponível.

- Parado.

- Manutenção.

- ROI.

- Payback.

Status: 🟠 avançado, consolidação final pendente.

# 17. Auditoria / histórico

É uma exigência transversal e ainda precisa ser garantida em todo o sistema:

Registrar:

- criação;

- alteração;

- exclusão;

- restauração;

- status;

- troca de motorista;

- contrato;

- KM;

- manutenção;

- pagamento;

- recebimento;

- documento;

- multa;

- vistoria.

Com:

- usuário;

- data/hora;

- campo;

- valor anterior;

- novo valor;

- motivo.

Status: 🟠 parcialmente implementado.

# 18. Lixeira / arquivo morto

Você pediu que exclusões não destruam histórico.

Ainda precisa consolidar:

- soft delete.

- arquivo morto.

- visualização dos arquivados.

- restauração.

- proteção contra duplicidade ao recriar registro arquivado.

- reset controlado quando aplicável.

- auditoria de exclusão/restauração.

O problema de motorista “apagado mas ainda cadastrado” está diretamente ligado a essa frente.

Status: 🟠 precisa consolidação.

# 19. Segurança e arquitetura

Da auditoria master ficaram pontos que não devem ser esquecidos:

- Garantir isolamento multi-tenant em todos os repositórios.

- Nenhum findById perigoso sem companyId.

- Nenhum findAll permitindo registros fora do tenant.

- Remover hardcodes.

- Evitar fontes duplicadas de verdade.

- Migrar telas meramente visuais para persistência real.

- APIs server-side onde há dados críticos.

- Autorizações por papel/permissão.

- Dados sensíveis nunca em logs.

- Gemini somente server-side.

- Evitar persistência em browser como fonte autoritativa.

- Idempotência em ações financeiras e integrações.

Status: 🟠 auditoria contínua.

# 20. GitHub / PR Gates

Há uma série de gates históricos que apareceram como falhos em momentos anteriores. Eles não devem simplesmente ser esquecidos; precisamos verificar quais foram substituídos por correções posteriores e quais continuam abertos:

- Lazy module recovery.

- CNH / Document AI.

- DRIVER-DOCS.

- CONTRACT-CLIENT.

- CONTRACT-SIGNATURE-TIME-GATE.

- CONTRACT-CLOSE-FUTURE-DATE-GATE.

- CONTRACT-CANCEL-LIFECYCLE-GATE.

- ativação futura de contrato.

- documentação anual obrigatória.

- FINANCE-CARD.

- TELEMETRY-1M.

- MAINT-SLA-1C.

- DOC-AI-DIAG-1.

Status: 🟡 precisa reconciliação com o estado atual do repositório.

# 21. Render / staging / produção

Regras e pendências operacionais:

- Continuar trabalhando primeiro em staging.

- Produção não deve receber mudança sem validação.

- Evitar deploy repetido.

- Uma correção consolidada → um gate → um deploy → um reteste.

- Conferir se staging está no commit correto antes de testar.

- Não disparar deploy quando auto-deploy já resolver.

- Produção autoerp-production permanece separada.

- Não usar documentos reais em ambiente não autorizado.

Status: 🟢 regra operacional permanente; não é funcionalidade encerrável.

# 22. Neon / banco de dados

Pendências permanentes de segurança e consolidação:

- Migrações controladas.

- Não duplicar schema/autoridade.

- Tenant isolation.

- Backup.

- Teste de migração antes da produção.

- Integridade referencial entre:

  - motorista;

  - veículo;

  - contrato;

  - financeiro;

  - documentos;

  - manutenção;

  - multas.

- Soft-delete sem quebrar unicidade/recriação.

Status: 🟠 acompanhamento contínuo.

# 23. Rotinas operacionais

Ficaram previstas no manual/planejamento:

- Rotina diária.

- semanal.

- mensal.

- Pendências operacionais.

- Alertas.

- vencimentos.

- manutenções.

- documentos.

- cobranças.

- inadimplência.

- reconciliações.

- fechamento de caixa.

Status: 🔴 evolução futura.

# 24. Relatórios

Ainda precisamos fechar o conjunto final:

- Financeiros.

- Frota.

- manutenção.

- documentos.

- multas.

- motorista.

- contratos.

- ocupação.

- rentabilidade.

- inadimplência.

- KM.

- custos.

- comparativos por veículo/período.

Status: 🟠 parcialmente construído.

## Ordem que recomendo manter agora

Para não dispersar trabalho nem gastar créditos desnecessariamente, eu manteria a fila assim:

1. CNH → 2. Motorista/documentos → 3. Veículos (reteste das correções) → 4. Contratos → 5. Financeiro ligado aos contratos → 6. Manutenção/documentos/multas → 7. Auditoria e lixeira → 8. Telemetria/rastreamento → 9. WhatsApp e demais módulos futuros.

E existe uma regra importante para esta lista: “implementado” não significa “concluído”. Só retiro uma pendência quando tivermos código + gate quando aplicável + staging + teste funcional aprovado.

No momento, a pendência número 1 continua sendo a CNH, especificamente a PR #679 e depois o reteste do PROVIDER_OUTPUT_INVALID.